CIM SAMPLE DELIVERABLE

Gate 체크리스트

Gate 1 · 개발 기준 및 필수 산출물 검증

| Gate | G1 | 검토주관 | PL |
| --- | --- | --- | --- |
| 검토일 | 2026-06-23 | 판정 | 조건부 승인 |

# 핵심 내용

개발 범위, 일정, 담당자 및 필수 산출물의 준비 상태를 확인하였다. 보완이 필요한 항목은 조치 담당자와 완료 예정일을 지정하고 다음 단계 전환 전까지 추적한다.

# 확인 항목

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| PASS | 프로젝트 정의·WBS·담당 Role 확정 |
| PASS | 고객 요구 정보와 기준 도면 등록 |
| ACTION | 칼라 승인 기준 수치 고객 확인 필요 |