CIM SAMPLE DELIVERABLE

설계변경 영향 분석서

ECR-26004 · 칼라 레시피 및 BOM 변경

| 변경번호 | ECR-26004 | 요청일 | 2026-08-18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석주관 | PL | 상태 | 영향 검토 중 |

# 핵심 내용

칼라 편차 개선을 위해 보조염료 배합비와 BOM 원료 항목을 변경한다. 변경 승인 전 기존 기준정보는 유지하며 승인 후 관련 도면·사양·BOM Revision을 일괄 갱신한다.

# 확인 항목

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 품질 | ΔE 개선 예상, 물성 재평가 필요 |
| 일정 | 재샘플 3영업일, Gate 일정 2영업일 영향 |
| 원가 | 원료비 약 1.8% 증가 예상 |